Началась реализация проекта «Хоккейная коробка Юниор – 1» территориального общественного самоуправления «Солнечная поляна» на территории коттеджного городка «Солнечная поляна». В результате реализации проекта будет обустроена хоккейная коробка с теплой раздевалкой, подведение водопровода, а также сделано освещение территории площадки. На данный момент уже завезен песок и делается отсыпка территории. Следующим этапом будет заключение договоров подряда на установку свай, прокладку водопровода, электромонтажные работы.